# 任务报告 - 2026-09-16 - 全天汇总

## 日期

2026-09-16（周三）

## 今日完成内容

### 一、新功能开发（双端）

#### 1. 智能推荐老师

- 后端：新增推荐算法接口，根据学生历史预约科目、评分、价格等维度智能排序推荐老师

- 前端：学生首页顶部增加”为你推荐”区域，展示推荐老师卡片

- 移动端：学生端首页同步增加推荐区域

#### 2. 课后学习报告

- 后端：老师可对已完成课程提交学习报告（内容、进步点、建议）

- 前端：学生端”我的订单”中查看学习报告，老师端可填写报告

- 移动端：双端同步

#### 3. 老师回复评价

- 后端：老师可对学生评价进行回复，学生可见回复内容

- 前端：评价列表中展示老师回复气泡

- 移动端：双端同步

### 二、UI/UX 优化

#### 1. 登录页品牌设计

- Web 端登录页改为双栏布局：左侧深蓝渐变+流动光斑品牌区，右侧表单区

- Logo 文字排版：「青蓝 | 家教平台」大字+色区分

- Slogan：连接每一份求知，点亮每一次成长

#### 2. 全站主题统一

- 主色：#3b82f6（蓝）

- 强调色：#06b6d4（青）

- 按钮渐变：linear-gradient(135deg, #3b82f6, #06b6d4)

- Element Plus 全局主题覆盖（表格、卡片、输入框、弹窗圆角）

#### 3. 老师卡片学段标签

- Web 端老师卡片上的学段标签从「高中」改为「擅长高中」，语义更清晰

- 移动端首页卡片不显示学段标签，无需修改

### 三、测试数据

#### 新增4位老师（覆盖6个学科）

| 姓名 | 科目 | 年级 | 价格 | tutorId |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张老师 | 语文 | 高中 | ¥100/小时 | 8 |
| 刘老师 | 英语 | 高中 | ¥130/小时 | 9 |
| 陈老师 | 物理 | 高中 | ¥140/小时 | 10 |
| 赵老师 | 化学 | 高中 | ¥110/小时 | 11 |

原有老师：王老师（数学）、李老师（编程），共6位老师、6个学科。

### 四、移动端 ADB 自动化测试

- 通过 MuMu 模拟器（127.0.0.1:7555）+ ADB 完成自动化测试

- 方法：uiautomator dump 获取元素坐标 → input tap 点击 → input text 输入

- 测试结果：

  - 学生登录（student01/123456） ✓

  - 首页老师列表显示5位老师 ✓

  - 学科筛选（语文）只显示张老师 ✓

  - 底部 tab 栏正常 ✓

### 五、踩坑记录

- UTS 类型限制：不可用 any、||/??、String(v)、toDouble()

- ADB 输入：uni-app x 输入框需先 tap 聚焦，input text 仅支持 ASCII

- MuMu 网络：需放行 Windows 防火墙 8080 端口，模拟器才能访问宿主机

- GitHub 访问：raw.githubusercontent.com 被墙，ADBKeyboard 无法下载

## 修改文件清单

- backend/：新增推荐、学习报告、评价回复相关 Controller/Service

- web-app/src/：登录页重设计、主题变量、推荐/报告/评价页面

- mobile-app/pages/：首页推荐区域、订单详情、评价回复

- 数据库：tutor 表新增4条，user 表新增7个用户

## Git

- commit: 1231b6a - feat: 老师卡片学段标签加”擅长”前缀

- commit: f87780d - feat: 新增4位多学科老师数据，移动端ADB测试通过

- 已 push 到 origin/main

## 工作规范更新

- project-rules skill 新增：每日收尾7步流程、报告规则（不自动写、一天汇总一份）、ADB测试方法